1.8 Digitální přístup k justici (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

## **1. Popis komponenty**

Souhrnný box

**Oblast politiky/obor zájmu:** eGovernment

**Cíl:** Cílem komponenty je dosáhnout moderní, efektivně fungující a transparentní justice s využitím informačních a komunikačních technologií. Komponenta cílí na posílení digitálního přístupu ke službám pro veřejnost a na posílení digitální infrastruktury využívané zaměstnanci rezortu justice. Díky implementaci jednotlivých reforem a investicí bude justiční rezort mimo jiné schopen pružněji reagovat na výzvy spojené s nemožností fyzického přístupu zaměstnanců na pracoviště, aniž by klesla poskytovaná úroveň služeb.

**Reformy a/nebo investice[[1]](#footnote-1):**

Komponenta se skládá ze šesti různých projektů, které jsou rozděleny do dvou skupin:

**Digitální přístup ke službám pro veřejnost**

**1. Reforma: Digitální transformace** - cílem projektu je komplexní zhodnocení přínosů a potřeb digitalizace do resortu justice, vypracováním datové analýzy (resp. podrobné identifikace procesů), která bude sloužit jako základ pro navazující digitální projekty, jež budou na základě zjištění z analýzy mít za cíl efektivnější výkon činnosti (identifikování mezer, zajištění dostupnosti služeb apod.).

**2. Reforma: Web justice** - cílem projektu je vytvoření moderního a přehledného internetového portálu justice, který bude uživatelsky přívětivý.

**3. Reforma: Audiozáznamy ze soudních jednání a přepis na text** - cílem projektu je instalace zařízení sloužících k pořizování audiovizuálních dat v rámci soudního jednání a o stavebně-technickou úpravu soudních síní s tím spojenou.

**Digitální pracoviště**

**1. Investice:** **Mobilní pracovní stanice** – cílem projektu je vybavení justičního personálu zařízením umožňujícím vzdálený přístup k justiční síti pro potřeby práce z jiného místa

**2. Investice: Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště** - cílem projektu je zajištění dostatečných podmínek k širšímu využívání mobilních pracovních stanic a videokonferencí na straně resortu

**3. Investice: Videokonference** - cílem projektu je odstranění nedostatků, které brání v častějším využití videokonferencí na všech úrovních v resortu justice. Cíle bude dosaženo instalací dalších videokonferenčních setů.

**Projektový management** – vzhledem k rozsahu celé komponenty je ze strany vlastníka komponenty žádoucí, aby mu byly též poskytnuty prostředky na projektové řízení projektů zahrnutých do komponenty.

Všechny reformy/investice jsou dle klasifikace COFOG zařazeny do tzv. „General Services“.

Celá komponenta patří do vlajkové iniciativy (tzv. flagship) „Modernise“. Jednotlivé reformy a investice jsou s vlajkovou iniciativou spjaty následovně:

*Digitální transformace* je obecný pojem zahrnující dílčí projekty v rámci digitalizace soudnictví. Proto přímo a nepřímo podporuje interoperabilní, robustní a bezpečné prostředí IT, které je základem poskytování uživatelsky přívětivých digitálních veřejných služeb.

*Web justice* (justice.cz) si klade za cíl být hlavním přístupovým bodem k informacím a pro digitální služby v oblasti spravedlnosti. Cílem reformy je nabídnout uživatelsky přívětivé rozhraní, kde občané nebo právnické osoby mohou najít důležité informace, řešit konkrétní životní události nebo využít jednu z mnoha digitálních služeb.

*Audiozáznamy ze soudních jednání a přepis na text* jsou jedním ze základních nástrojů nabízejících transparentní a digitálně první zdroj informací ze soudních řízení.

*Mobilní pracovní stanice* podporuje sladění rodinného a pracovního života a nabízí možnost pracovat z jiného místa bez nutnosti dojíždět na pracoviště. Tato investice také nepřímo podporuje princip digitálního standardu, kdy je osoba povinna pracovat s digitálními materiály.

*Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště* je povinným krokem k zajištění dostupnosti mobilních pracovních stanic a další komunikaci v rámci eJustice a interoperability dat.

*Videokonference* je jedním ze základních nástrojů moderní elektronické komunikace.

**Odhadované náklady:**

Celkové alokované prostředky v NPO činí 1,15 mld. Kč.

Celkové investiční výdaje na komponentu lze odhadnout na úrovni 714 mil. Kč.

Celkové náklady na projektový management v NPO činí 6 mil. Kč.

Veškeré projekty uvedené projekty budou zasmluvněny nejpozději ve Q4 2023.

Další popis komponenty

Vybudování ICT infrastruktury umožňuje z technologického a hmotného hlediska budoucí poskytování digitálních služeb, včetně fungování justice vzdáleně i v dobách krizové situace. Vytváření nových služeb a zpřístupňování služeb a dat justice ve webovém prostoru umožní široké veřejnosti využít služeb justice online.

## 2. **Hlavní výzvy a cíle**

1. Hlavní výzvy

Všechny reformy a investice spadají do výzvy „Podpora zelené a digitální transformace“.

Český justiční systém totiž v současné době není v dostatečné míře digitalizován, což vede k dodatečným nákladům a ztrátám v efektivitě fungování na straně uživatelů justičního systému i jeho jednotlivých složek.

Uživatelé v širokém slova smyslu (zainteresovaná veřejnost, účastníci, zástupci účastníků, znalci…) jsou tak nuceni vynakládat vyšší množství času a zdrojů zejména na získávání relevantních informací o justičním systému, přístup k dokumentům v rámci nahlížení do spisu a na osobní jednání před soudem v prezenční formě.

Z hlediska jednotlivé složky justičního systému spočívá ztráta efektivity zejména v administrativních procesech souvisejících s tvorbou a distribucí písemností a přístupem k nim, v jednání v prezenční formě a v pořizování písemností i zachycujících obsah jednání.

Výše popsané dodatečné náklady a ztráta efektivity mají zároveň přímé dopady na životní prostředí, zejména pokud jde o tvorbu, distribuci a přesuny písemností ve fyzické podobě a nezbytné přesuny uživatelů justice k soudům například s cílem nahlédnout do spisu či účastnit se osobně soudního jednání. Zároveň nedostatečně digitalizovaná justice neumožňuje systematickou práci širšího okruhu zaměstnanců justičních složek z domova, zejména pokud jde o administrativní pozice, a vedle zátěže životního prostředí vyplývající z jejich nezbytných přesunů tak zároveň omezuje jejich možnosti sladění rodinného a pracovního života.

V neposlední řadě je justiční systém, který není široce digitalizován, méně robustní pro případ krizového stavu, jak ukázal dopad doposud probíhající epidemie onemocnění COVD-19 na situaci českých soudů.

Snaha omezit osobní interakci mezi soudem a účastníky motivovaná epidemiologickými hledisky tak například záhy vedla k vyčerpání kapacit dostupných videokonferenčních spojení a zařízení, takže muselo ve značném rozsahu docházet k odročování jednání a tím i k prodloužení řízení.

Zároveň přistupovalo vedení jednotlivých soudů k minimalizaci rizika přenosu infekce na pracovišti mimo jiné prostřednictvím širšího zavedení práce z domova; takový postup ovšem předpokládá dostatečné technické vybavení jednotlivých zaměstnanců, dostatečnou kapacitu infrastruktury určené k zajištění vzdáleného přístupu a v nejširším dosažitelném rozsahu též možnost přistupovat vzdáleně k písemnostem obsaženým ve spisech.

b) Cíle

Poskytování kvalitních digitálních služeb v justici stakeholderům je základním cílem samotné digitalizace resortu. Postupné budování **digitálního přístupu ke službám pro veřejnost** v podobě dílčích služeb, bude mít nejen dopad na kvalitu fungování justice ve smyslu zvýšení efektivity a přístupnosti služeb, ale také ve smyslu zajištění základních lidských práv a svobod, a zvýšení přístupu ke spravedlnosti.

Vytvoření **digitálního pracoviště** v podobě zajištění mobilních pracovních stanic a posílení infrastruktury má podpořit odolnost justice, kdy bude za pomoci výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele vykonávat svěřené agendy i v případě krizové situace. Zároveň je očekáván pozitivní dopad na inkluzivitu v podobě možnosti flexibility práce z hlediska místa výkonu práce, času a množství práce (částečné úvazky, HO, sdílené pozice aj.), a to např. z důvodu sladění zaměstnání s péčí o děti a rodinu, změny zdravotního stavu, studia při práci a podobně.

V případě videokonferencí se jedná především o zefektivnění procesů v justici, kdy lze osobní setkání nahrazovat virtuálním jednáním a o zvýšení odolnosti justice z hlediska vytváření alternativních způsobů jednání, např. v případě nemožnosti osobního jednání z důvodu vzdálenosti nebo jiného důvodu.

c) Národní strategický kontext

V oblasti digitalizace se Česká republika řídí národním strategickým rámcem „Digitální Česko“, který obsahuje základní cíle a principy digitalizace a ICT řešení. Digitální Česko se skládá ze tří samostatných pilířů, které mají své vlastní strategické dokumenty a s tím spojené hlavní a vedlejší cíle.

První pilíř „Česko v digitální Evropě“ si klade ambici zajistit jednotný a proaktivní/inovativní přístup České republiky k problematice digitální agendy na úrovni Evropské unie. Digitální Česko v této oblasti představuje soubor cílů orientovaných na budování vyjednávacích pozic a jejich využití k získání optimálních přínosů pro českou veřejnost i výkon veřejné moci na národní úrovni.

Druhý pilíř tvoří **„Informační koncepce České republiky“**, která je oproti prvnímu pilíři zaměřena na digitalizaci v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni. Je vytvořená na základě pověření zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Informační koncepce České republiky stanovuje hlavní cíle v oblasti budování informačních systémů veřejné správy a dále stanoví obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy. Celkově se jedná o oblast problematiky známou pod názvem **„eGovernment“ České republiky**.

Třetím pilířem je „Koncepce Digitální ekonomika a společnost“, která řeší průřezovou problematiku, jejíž části leží mimo přímou gesci veřejné moci. Jedná se zejména o podporu pozitivních aspektů společenských i ekonomických změn souvisejících s digitální revolucí a minimalizaci negativních dopadů. Hlavní ambicí je zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost a celkovou prosperitu České republiky.

Všechny projekty obsažené v této komponentě Ministerstva spravedlnosti České republiky se týkají oblasti „eGovernmentu“, a proto patří pod druhý pilíř Digitálního Česka, a tudíž se párují na hlavní a dílčí cíle „Informační koncepce České republiky“. Na které konkrétní cíle se jednotlivé projekty párují je podrobněji rozvedeno níže.

Digitalizace resortu justice se řídí „resortní strategií pro rozvoj eJustice 2016-2020“, která stanovuje obecnou vizi digitalizace resortu a představuje základní strategické cíle, které se dále rozpadají do dílčích specifických cílů.

V současnosti je připravována nová „resortní strategie pro rozvoj eJustice 2021 – 2027“, která reflektuje naplnění cílů předchozí resortní strategie a rozpracovává nové základní strategické cíle: digitální služby pro občany a společnosti, podpora a rozvoj digitálních technologií v justici, vytvoření robustního a bezpečného IT prostředí, podpora podmínek pro digitalizaci justice. Tyto základní strategické cíle budou dále rozpracovány specifickými digitalizačními cíli.

1. **Mobilní pracovní stanice**, jako samostatnou investici lze podřadit především pod cíl č. 6 informační koncepce České republiky – Efektivní a pružný digitální úřad, který se zaměřuje na proměny vnitřního chodu úřadu. Mobilní pracovní stanice a s tím spojená infrastruktura zjednoduší komunikaci a procesy uvnitř samotného resortu justice. Zároveň je investici možné podřadit pod některé dílčí cíle jako:
* **6.5 – Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu**, kdy cíl lze podřadit jako opatření v oblasti interních ICT technologií a služeb, kombinovaných s externími a sdílenými službami tak, aby bylo možné zajistit v úřadech dostatečný výpočetní výkon, úložnou kapacitu, síťové propojení, kvalitu koncových a vstupně/výstupních zařízení a další požadavky, spojené zejména s realizací cílů jako je „efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků“ nebo „digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu.
* **3.5 - Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy**, kdy zajištění mobilních pracovních stanic a podmínek konektivity lze považovat za nástroj umožňující dostupnou, spolehlivou a bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými IT systémy a uživateli těchto systémů. Komunikačního prostředí veřejné správy je mimo jiné nutné pro využití při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, bezpečnosti státu a řešení krizových situací.

V rámci resortní strategie justice budou **mobilní pracovní stanice** zakomponovány ve strategickém cíli **„Vytvoření robustního a bezpečného IT prostředí“**.

1. **Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště** je úzce provázáno s investicí „mobilní pracovní stanice“ a z toho důvodu lze tuto investici podřadit pod totožné cíle jako investice „mobilní pracovní stanice.“
2. **Videokonference**, jako samostatnou investici lze podřadit především pod cíl č. 6 informační koncepce České republiky – efektivní a pružný digitální úřad. Zkušenosti z posledních měsíců ukázaly sílu videokonferencí, kdy v mnoha případech efektivně nahradily osobní jednání. Videokonference tudíž slouží jako efektivní služba při výkonu činností v resortu justice. Zároveň je investici možné podřadit pod některé dílčí cíle jako:
* **6.5 – Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu**, kdy cíl lze podřadit jako opatření v oblasti interních ICT technologií a služeb, kombinovaných s externími a sdílenými službami tak, aby bylo možné zajistit v úřadech dostatečný výpočetní výkon, úložnou kapacitu, síťové propojení, kvalitu koncových a vstupně/výstupních zařízení a další požadavky, spojené zejména s realizací cílů jako je „efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků“ nebo „digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu.
* **3.5 - Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy**, kdy instalace nových videokonferenčních setů lze považovat za nástroj umožňující dostupnou, spolehlivou a bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými IT systémy a uživateli těchto systémů. Komunikačního prostředí veřejné správy je mimo jiné nutné pro využití při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, bezpečnosti státu a řešení krizových situací.

V rámci resortní strategie justice bude videokonference podřazena ve strategickém cíli „Podpora a rozvoj digitálních technologií v justici“

1. **Web justice (justice.cz**), jako samostatnou reformu lze podřadit především pod cíl č. 1 informační koncepce České republiky – Uživatelsky přívětivé a efektivní digitální služby pro občany a firmy. V rámci připravovaného webu justice budou realizovány a dostupné konkrétních služby eGovernmentu pro všechny cílové skupiny. Zároveň je reformu možné podřadit pod některé dílčí cíle jako:
* **1.4** – **Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých resortů** s využitím sdílených služeb, kdy web justice.cz bude základním informačním zdrojem a centrálním rozcestníkem pro poskytované informace a služby.
* **1.8** – **Zařazení metodik UX/UI do tvorby informačních systémů**, kdy web justice předpokládá využití uživatelského průzkumu a dalších postupů v rámci přípravy a realizace projektu.

V rámci resortní strategie justice bude web justice zakomponován ve strategickém cíli **„digitální služby pro občany a společnosti“**.

1. **Audiozáznamy ze soudních jednání**, jako samostatnou reformu lze podřadit pod několik cílů informační koncepce České republiky. Audiozáznamy z jednacích místností soudů lze považovat jako veřejnou službu, kdy nahrávanými záznamy mohou disponovat účastnící soudních řízení v rámci elektronického spisu. Tudíž lze reformu podřadit pod cíl č. 1 Uživatelsky přívětivé a efektivní digitální služby pro občany a firmy. Zároveň audiozáznamy zvyšují odolnost a transparentnost justice a lze reformu považovat za naplňování cíle č. 6 – efektivní a pružný digitální úřad.

V rámci resortní strategie budou audiozáznamy ze soudních jednání zakomponovány ve strategickém cíli **„podpora a rozvoj digitálních technologií v justici**“.

1. **Digitální transformace**, je z hlediska strategického kontextu značně široká reforma. V rámci této reformy se předpokládá vytvoření datové analýzy v resortu justice, která bude sloužit jako základ pro navazující digitální projekty. Z pohledu informační koncepce České republiky této reformě nejlépe odpovídá cíl č. 3 – rozvoj celkového prostředí podporujícího digitální technologie, kdy na základě zjištění uvedených v datové analýze bude probíhat transformace obsahu justice a zkvalitnění poskytovaných služeb v justici.

Z legislativního hlediska Česká republika v letošním roce přijala, kromě řady dílčích digitálně přívětivých právních aktů, také zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, který má za cíl urychlit digitalizační snahy a stanovit časový rámec, ve kterém budou jednotlivé veřejné služby poskytované občanům, ze strany veřejné správy, plně digitalizované.

d) Předchozí snahy

**Mobilní pracovní stanice** – pro pořizování mobilních pracovních stanic nebyl v minulosti vytvořen žádný konkrétní projekt. Současná vybavenost resortu justice zařízeními umožňující výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele probíhal převážně nekoordinovaně a ad-hoc formou pořizováním dle potřeb jednotlivých organizačních složek justice, resp. dle potřeb jednotlivých organizačních jednotek (jednotlivé soudy, státní zastupitelství, apod.).

**Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště** – úzce souvisí s projektem mobilních pracovních stanic. Hardware sloužící k odbavení vzdáleného připojení a s tím související konektivita byla tudíž řešena nekoordinovaně a ad-hoc formou pořizováním dle potřeb jednotlivých organizačních složek justice, resp. dle potřeb jednotlivých organizačních jednotek (jednotlivé soudy, státní zastupitelství, apod.)

**Videokonference** – Ministerstvo spravedlnosti v minulosti pořídilo z projektu financovaného z Norských fondů videokonferenční zařízení, kterým byly vybaveny některé soudní síně a vězeňská zařízení. Tento projekt byl ukončen v roce 2017.

**Web justice** – V roce 2015 byl ze zdrojů ERDF v rámci Integrovaného operačního programu vytvořen portál justice, který však v dnešní době již nesplňuje požadavky na přístupnost webových stránek, ani požadavky na moderní portálové řešení.

**Audiozáznamy ze soudních jednání** – byla uzavřena rámcová smlouva týkající se realizace plnění v podobě elektronizace jednacích síní.

3. Popis reforem a investic komponenty

1. Digitální transformace

|  |  |
| --- | --- |
| Výzva | Podpora zelené a digitální transformace |
| Cíl | Cílem projektu je komplexní zhodnocení přínosů a potřeb digitalizace do resortu justice, vypracováním datové analýzy (resp. podrobné identifikace procesů), která bude sloužit jako základ pro navazující digitální projekty, jež budou na základě zjištění z analýzy mít za cíl efektivnější výkon činnosti. Kvantitativními cíli jsou provedení kompletní analýzy využití dat a nasazení funkčního datového skladu. |
| Implementace | Odbor informatiky Ministerstva Spravedlnosti |
| Spolupráce a zapojení zúčastněných stran | Vysoutěžený zhotovitel analýzy, vysoutěžený dodavatel datového skladu, vysoutěžený dodavatel informačního systému pro rejstřík Znalců a Tlumočníků. |
| Překážky a rizika | Dostatečně detailní vypracování technických specifikací a zadávacích dokumentací; identifikace hodnotících kritérií u analýzy; potenciální nutnost úpravy legislativy; součinnost s dodavateli a stakeholdery+ personální kapacity. |
| Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty | Kromě zaměstnanců rezortu justice jsou cílovou skupinou též občané ČR. |
| Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období | 110 mil. Kč |
| Dodržování pravidel státní podpory | Nerelevantní |
| Uveďte dobu implementace | 36 měsíců; do 31.12.2023 |

2. Web justice

|  |  |
| --- | --- |
| Výzva | Podpora zelené a digitální transformace |
| Cíl | Cílem projektu je vytvoření internetového portálu justice, kde bude moci uživatel získat přehledně a přístupně základní informace o justici a také bude moci využít jednotlivých digitálních služeb (jako jsou rozličná podání, přístupy a nahlížení do evidencí apod.). |
| Implementace | Odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti |
| Spolupráce a zapojení zúčastněných stran | Vysoutěžený dodavatel platformy, vysoutěžený dodavatel uživatelského průzkumu. |
| Překážky a rizika | Zvolený způsob zadávacího řízení; dostatečně detailně vypracované zadávací dokumentace; Kvalita uživatelského průzkumu; Identifikace cílových skupin; součinnost stakeholderů; zaškolení uživatelů |
| Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty | Kromě zaměstnanců rezortu justice a všech podřízených organizací též všichni občané ČR a firmy. Cílovou skupinou je jak odborná, tak laická veřejnost.  |
| Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období | 20 mil. Kč |
| Dodržování pravidel státní podpory | Nerelevantní |
| Uveďte dobu implementace | 30 měsíců, do 30.06.2023 |

3. Audiozáznamy ze soudních jednání a přepis na text

|  |  |
| --- | --- |
| Výzva | Podpora zelené a digitální transformace |
| Cíl | Cílem projektu je instalace zařízení sloužících k pořizování audiovizuálních dat v rámci soudního jednání a o stavebně-technickou úpravu soudních síní s tím spojenou. |
| Implementace | Stávající dodavatel předmětu plnění |
| Spolupráce a zapojení zúčastněných stran | Kromě dodavatele je třeba součinnosti justičního personálu konkrétního soudu |
| Překážky a rizika | Stavebně-technická specifika při implementaci. |
| Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty | Všichni účastníci soudních jednání. |
| Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období | 300 mil. Kč |
| Dodržování pravidel státní podpory | nerelevantní |
| Uveďte dobu implementace | 31 měsíců, do 30.06.2023 |

b) Popis investic

1. Mobilní pracovní stanice

|  |  |
| --- | --- |
| Výzva | Podpora zelené a digitální transformace |
| Cíl | Cílem projektu je vybavení justičního personálu zařízením umožňujícím vzdálený přístup k justiční síti pro potřeby práce z jiného místa (HO, práce v terénu aj.). Mobilní pracovní stanice mají zajistit, aby za zvláštních okolností (např. současná krize COVID 19) nedocházelo k omezování či nedostupnosti výkonu služeb vůči občanovi, firmám a dalším stakeholderům. Zachování standardu služeb bude rovněž umožněno v běžném provozu (výslechy účastníků/svědků ve věznicích, provádění důkazů na místě apod.). Bude rovněž podpořena možnost flexibility práce z hlediska místa výkonu práce, času a množství práce (částečné úvazky, HO, sdílené pozice aj.), a to např. z důvodu sladění zaměstnání s péčí o děti a rodinu, změny zdravotního stavu, studia při práci apod.Kvantitativním cílem je pořídit 9500 mobilních pracovních stanic.  |
| Implementace | Odbor informatiky Ministerstva Spravedlnosti bude spravovat a distribuovat mobilní pracovní stanice zaměstnancům resortu justice ve spolupráci s Odborem Investic a majetku. |
| Spolupráce a zapojení zúčastněných stran | Vysoutěžený dodavatel mobilních pracovních stanic |
| Překážky a rizika | Zajištění vhodného HW pro účely mobilních pracovních stanicVysoutěžení dostatečně robustního dodavatele ke včasnému dodání požadovaného plnění |
| Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty | Kromě zaměstnanců rezortu justice jsou cílovou skupinou všichni občané ČR, a to zejména z důvodu uvedeném výše – zachování standardu služeb vůči občanovi, firmám a dalším stakeholderům a jejich neomezování v době krizové situace. |
| Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období | 554 mil. Kč  |
| Dodržování pravidel státní podpory | nerelevantní |
| Uveďte dobu implementace | 36 měsíců, do 31.12.2023 |

2. Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště

|  |  |
| --- | --- |
| Výzva | Podpora zelené a digitální transformace |
| Cíl | Cílem projektu je zajištění dostatečných podmínek k širšímu využívání mobilních pracovních stanic a videokonferencí na straně resortu. Bez dostatečného technického zázemí na straně složek justice nelze efektivně využívat mobilní pracovní stanice a videokonference pro potřeby digitálně dosažitelné justice. Tímto projektem se infrastruktura pro digitální pracoviště posílí v následujících oblastech: - Navýšení kapacity datové sítě vč. firewallů- Pořízení nových serverů a datových úložišť vč. proxy a licencí- Pořízení virtualizační platformyKvalitativní cíle jsou:* Navýšení kapacity datového úložiště z 2 PB na 4 PB
* Spuštění virtualizační platformy
* Navýšení kapacity pro připojení mobilních pracovních stanic z 4000 na celkových 10 000.
 |
| Implementace | Odbor informatiky Ministerstva Spravedlnosti |
| Spolupráce a zapojení zúčastněných stran | Vysoutěžení dodavatelé |
| Překážky a rizika | Dostatečně detailní vypracování technických specifikací a zadávacích dokumentací; Funkčnost předmětu plnění v prostředí zadavatele. |
| Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty | Stejně jako u investice č. 1. Kromě zaměstnanců rezortu justice jsou cílovou skupinou všichni občané ČR, a to zejména z důvodu uvedeném výše – zachování standardu služeb vůči občanovi, firmám a dalším stakeholderům a jejich neomezování v době krizové situace. |
| Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období | 120 mil. Kč  |
| Dodržování pravidel státní podpory | nerelevantní |
| Uveďte dobu implementace | 27 měsíců, do 31.03.2023 |

3. Videokonference

|  |  |
| --- | --- |
| Výzva | Podpora zelené a digitální transformace |
| Cíl | Cílem projektu je odstranění nedostatků, které brání v častějším využití videokonferencí na všech úrovních v resortu justice. Cíle bude dosaženo instalací dalších videokonferenčních setů (resp. zajištění dostatečného množství licencí, centrálního hardware, zabezpečené komunikace apod.). Kvantitativní cíle jsou:1. Vybavení a zprovoznění 70 videokonferenčních místností
2. Pořízení 100 licencí pro videokonference
3. Navýšení výkonu centrální infrastruktury z 1,1 PHz na 2,5 PHz
 |
| Implementace | Odbor informatiky Ministerstva Spravedlnosti |
| Spolupráce a zapojení zúčastněných stran | Dodavatel videokonferenčních setů a licencí, dodavatel řešení k navýšení výkonu centrální infrastruktury. |
| Překážky a rizika | Dostatečně detailně vypracované technické specifikace a zadávací dokumentace; zajištění bezpečnosti komunikace při využití videokonferenčních setů; zaškolení uživatelů; funkčnost předmětu plnění v prostředí zadavatele. |
| Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty | Kromě zaměstnanců rezortu justice a ostatních rezortů budou cílovou skupinou též občané ČR a firmy.  |
| Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období | 40 mil. Kč  |
| Dodržování pravidel státní podpory | nerelevantní |
| Uveďte dobu implementace | 24 měsíců, do 31.12.2022 |

4. Zelené a digitální rozměry komponenty

Celá komponenta cílí pouze na digitální výzvy, které naplňuje ze 100 %.

I když nelze vyjádřit přispění komponenty k naplňování cílů zelené agendy v procentech, je možné obecně konstatovat, že svým zaměřením přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů. Mobilní pracovní stanice, videokonference a web justice povedou k omezení dojíždění za službami justice. Navrhovaná opatření jsou tak v souladu s požadavkem na zavádění nových technologií pro dosažení cílů zelené agendy. Dle stanovených vzorců ve formuláři však komponenta naplňuje zelené výzvy z 0 %. Princip „nepůsobit podstatnou škodu“ naplňují zcela, všechny reformy a investice komponenty.

**Mobilní pracovní stanice** a **posílení infrastruktury pro digitální pracoviště** podporují konektivitu, kdy za pomoci určeného hardwaru podporují a zajišťují výkon práce z jiného místa, než je místo zaměstnavatele a tím přímo podporují odolnost poskytování služeb uživatelům justice. Zároveň je nepřímo podporována inkluzivita, digital skills a princip digital-by-default v resortu justice, kdy je justiční personál podporován využívat technické zařízení a pracovat s elektronickými dokumenty mimo pracoviště zaměstnavatele, za předpokladu dodržování bezpečnostních politik. Snaha o zvýšení míry využívání digitálních technologií u vnitrostátních soudních orgánů a posílení schopnosti pracovat online odpovídá požadavkům Sdělení EK „Digitalizace soudnictví v Evropské unii – Soubor příležitostí“. Elektronická komunikace se soudy a bezpečné a efektivní předkládání dokumentů umožní dále právníkům poskytnout svým klientům nejlepší možnou podporu.

V rámci **videokonferencí** se jedná o podporu digitálního, respektive specifického elektronického právního jednání, který slouží jako náhrada za fyzické jednání na stanoveném místě pro občana nebo jinou osobu. Zároveň videokonference podporují efektivitu práce, mohou usnadnit řízení, šetří transakční náklady spojené s uskutečněním osobního fyzického jednání a podporují přeshraniční spolupráci. Tento cíl naplňuje opatření zaměřená na „vybavení justičních orgánů nástroji pro videokonference a zajištění dostupnosti v rámci digitalizace“ a „povzbuzování členských států k rozvoji videokonferenčních zařízení“ uvedená veSdělení EK „Digitalizace soudnictví v Evropské unii – Soubor příležitostí“*.*

**Digitální transformace** v obecné rovině podporuje digitalizační snahy v resortu justice. Cílem je vytvořit základ pro budoucí digitalizační projekty, jež budou zlepšovat a rozvíjet nejen poskytované služby cílovým uživatelům ale také samotné prostředí justice. Dílčím cílem digitální transformace je realizace datového skladu justice, za pomoci kterého bude možné provádět pokročilé analýzy a publikovat datové sady justice (big data, open data, apod.). Do elektronických databází lze snadno nahlížet, šetří čas a náklady uživatelů a jsou odolné vůči krizím, jako je krize COVID-19. Tento záměr je v souladu se Sdělením EK „Digitalizace soudnictví v Evropské unii – Soubor příležitostí“, mj. s opatřením „podpora nových služeb pro občany a společnosti prostřednictvím digitalizace systémů soudnictví a příslušných veřejných služeb v rámci nových nástrojů politiky soudržnosti“, a plně odpovídá požadavku na upřednostnění začlenění opatření v oblasti digitalizace soudnictví do Národních plánů obnovy. Z poskytování lepšího digitálního přístupu k justici a vedení digitálních soudních řízení mohou mít prospěch zejména lidé ze vzdálených a venkovských oblastí. Digitální nástroje mohou pomoci lépe strukturovat řízení a automatizovat a urychlit vyřizování standardizovaných a jednotných úkolů, čímž se zvýší účinnost a účelnost soudních řízení, jak předpokládají Závěry Rady „Přístup ke spravedlnosti – využití příležitostí, jež nabízí digitalizace“. Využívání digitálních technologií může rovněž zlepšit přístup k mimosoudním a alternativním metodám řešení sporů.

**Web justice** má za cíl sloužit jako jeden ze základních prvků k poskytování informací o resortu justice a jako jeden ze základních prostředků k poskytování digitálních služeb v justici. Vytvoření kvalitního a moderního internetového portálu justice podpoří fungování a efektivitu digitálních služeb justice a v neposlední řadě podpoří obecný rozvoj eGovernmentu. Zároveň lze předpokládat, že přehledný, intuitivní a přístupný webový portál zvýší přístup ke spravedlnosti ze strany občanů a dalších cílových skupin. Plný a efektivní přístup ke spravedlnosti pro jednotlivce i podniky umožňuje efektivnější výkon práv a může usnadnit operace, snížit náklady a regulační zátěž a zlepšit přístup všech podniků na jednotný trh, což odpovídá požadavkům obsaženým ve Sdělení EK „Digitalizace soudnictví v Evropské unii – Soubor příležitostí“. Apel na úplný přístup k právním informacím, jako jsou právní předpisy a anonymizovaná soudní rozhodnutí, pro občany i odborníky z praxe v oblasti soudnictví, vyplývá rovněž ze Závěrů Rady „Přístup ke spravedlnosti – využití příležitostí, jež nabízí digitalizace“. Technologické možnosti mohou tyto informace učinit otevřeně dostupné, interoperabilní, snadněji vyhledatelné, srozumitelnější a snadněji použitelné.

**Audiozáznamy ze soudních jednání** mají za cíl napomáhat transparentnosti řízení a zajištění účastníkům řízení v nejvyšší míře objektivní zaznamenání skutečností při soudním jednání. Audiozáznamy mohou být dále zpracovávány jako digitální data, v podobě např. automatizovaného přepisu za využití inovativních technologií (AI), které dále zefektivní soudní řízení. Tento záměr naplňuje požadavek Sdělení EK „Digitalizace soudnictví v Evropské unii – Soubor příležitostí“ a Závěrů Rady „Přístup ke spravedlnosti – využití příležitostí, jež nabízí digitalizace“ na využívání aplikací umělé inteligence, což by mohlo zlepšit fungování justičních systémů ve prospěch občanů a podniků tím, že pomůže soudcům a soudním zaměstnancům v jejich činnosti, urychlí soudní řízení a pomůže zlepšit srovnatelnost a kvalitu soudních rozhodnutí.

1. Včetně klasifikace COFOG (výdaje vládního sektoru podle funkce). [↑](#footnote-ref-1)